| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH THANH HÓA | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| SỞ XÂY DỰNG |  |
| Số: 710 /SXD-KTKH | Thanh Hoá, ngày 16 tháng 4 năm 2009 |
| V/V Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BXD. |  |

Kính gửi:

Các Sở, cơ quan ngang Sở;

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các tổ chức, cỏ nhõn tham gia hoạt động xây dựng;

Ngày 15/4/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xõy dựng cụng trỡnh (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 29/5/2009).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng quy định tại Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Liờn Bộ Xõy dựng - Nội vụ. Để thống nhất việc điều chỉnh dự toán công trỡnh xõy dựng theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng cũn lại của cụng trỡnh, gúi thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trỡnh) thuộc dự ỏn đầu tư xây dựng công trỡnh được lập dự toán trên cơ sở các bộ đơn giá do UBND tỉnh Thanh Hóa Quyết định ban hành hoặc công bố, sử dụng vốn Nhà nước mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trỡnh theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ; Sở Xây dựng hướng dẫn  điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng.

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công, mỏy thi cụng.

Chi phớ nhõn cụng và chi phớ mỏy thi cụng trong dự toỏn cụng trỡnh lập theo các bộ đơn giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh nhân công (KĐCNC) và hệ số điều chỉnh máy thi công (KĐCMTC) như bảng sau:

| TT | Tên đơn giá đã có Quyết định ban hành và công bố | Cụng trỡnh xõy dựng trờn địa bàn TP. Thanh Hóa |  | Cụng trỡnh xõy dựng trờn địa bàn cũn lại của Tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KĐCNC | KĐCMTC | KĐCNC | KĐCMTC |
| 1 | Đơn giá xây dựng công trỡnh tỉnh Thanh Húa - Phần xõy dựng cụng bố kốm theo văn bản số 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá xây dựng công trỡnh tỉnh Thanh Húa - Phần xõy dựng ban hành theo Quyết định 2992/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Húa). | 1,53 (1,275) | 1,16 (1,074) | 1,44 (1,20) | 1,14 (1,055) |
| 2 | Đơn giá xây dựng công trỡnh tỉnh Thanh Hóa - Phần lắp đặt công bố kốm theo văn bản số 5254/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá xây dựng công trỡnh tỉnh Thanh Húa - Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định 2993/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa). | 1,53 (1,275) | 1,16 (1,074) | 1,44 (1,20) | 1,14 (1,055) |
| TT | Tên đơn giá đã có Quyết định ban hành và công bố | Cụng trỡnh xõy dựng trờn địa bàn TP. Thanh Hóa |  | Cụng trỡnh xõy dựng trờn địa bàn cũn lại của Tỉnh |  |
|  |  | KĐCNC | KĐCMTC | KĐCNC | KĐCMTC |
| 3 | Đơn giá sửa chữa công trỡnh xõy dựng tỉnh Thanh Húa cụng bố kốm theo văn bản số 5304/UBND-CN ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | 1,53 (1,275) | 1,16 (1,074) | 1,44 (1,20) | 1,14 (1,055) |

Đối với các công trình thi công theo tuyến qua nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng bảng giá ca máy riêng thì Chủ đầu tư tính toán hệ số điều chỉnh để báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.

1.2. Cỏc khoản mục chi phớ  tính bằng định mức tỷ lệ  (%) trong dự toỏn chi phớ xõy dựng  cụng trỡnh bao gồm: Chi phớ trực tiếp khỏc, chi phớ chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm ở hiện trường để ở và điều hành thi công được tính theo quy định.

2. Điều chỉnh dự toỏn chi phớ khảo sỏt xõy dựng.

Các khoản mục chi phí như Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án và thiết kế công trình xây dựng  được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (KĐCNCKS) với từng loại đơn giá khảo sát như bảng sau:

| TT | Tên đơn giá đã có Quyết định ban hành và công bố |  | Cụng trỡnh xõy dựng trờn địa bàn TP. Thanh Hóa | Cụng trỡnh xõy dựng trờn địa bàn cũn lại của Tỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KĐCNCKS | KĐCNCKS |
| 1 | Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa công bố kốm theo văn bản số 5253/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định 2994/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa). |  | 1,53 (1,275) | 1,44 (1,20) |
| 2 | Đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa công bố kốm theo văn bản số 5249/UBND/CN ngày 07/12/2007của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định 2248/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007của UBND tỉnh Thanh Hóa). |  |  | 1,44 (1,20) |
| 3 | Đơn giá xác định vị trí, toạ độ cắm cọc GPMB, mốc lộ giới đường bộ và khôi phục tim tuyến cụng trỡnh giao thụng tỉnh Thanh Húa cụng bố kốm theo văn bản số 4360/UBND/CN ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa. |  | 1,53 (1,275) | 1,44 (1,20) |
| 4 | Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng. | Ban hành theo Quyết định 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xõy dựng. | 3,62 (1,279) | 3,41 (1,205) |
|  |  | Ban hành theo Quyết định 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xây dựng. | 1,53 (1,275) | 1,44 (1,20) |

3. Điều chỉnh một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trỡnh.

Cỏc khoản mục chi phớ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỡnh, thiết kế xõy dựng cụng trỡnh, giỏm sỏt thi cụng xõy dựng và lắp đặt thiết bị của công trỡnh được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

4. Điều chỉnh chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Dự toỏn chi phớ thực hiện các dịch vụ công ích đô thị được điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC) và mỏy thi cụng (KĐCMTC) theo bảng sau:

| TT | Tên đơn giá đã có Quyết định ban hành và công bố | Cụng trỡnh trờn địa bàn TP. Thanh Hóa |  | Cụng trỡnh trờn địa bàn cũn lại của Tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KĐCNC | KĐCMTC | KĐCNC | KĐCMTC |
| 1 | Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thanh Hóa công bố kốm theo văn bản số 4846/UBND-CN ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | 1,53 (1,275) | 1,16 (1,074) | 1,44 (1,20) | 1,14 (1,055) |

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đó xác định phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009. Hệ số trong ngoặc đơn dùng điều chỉnh dự toỏn xõy dựng cụng trỡnh đó thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xõy dựng.

5. Tổ chức thực hiện.

Việc điều chỉnh dự toỏn xõy dựng cụng trỡnh thực hiện theo hướng dẫn tại mục I và mục III - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xõy dựng v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cụng trỡnh.

Những nội dung hướng dẫn tại văn bản này thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 29/5/2009. Trong quỏ trỡnh triển khai thực hiện, đề nghị các Ngành, huyện, thị xó, thành phố và cỏc đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh những vướng mắc về sở Xõy dựng để tổng hợp xử lý hoặc trỡnh cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Bộ Xây dựng (để B/C)

- UBND tỉnh T.Hóa (để B/C);

- Lưu: VT, KTKH (01).

# Trần Hòa